ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

-----------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลเขาเจียก  จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน  ตุลาคม  2562 – ธันวาคม  2562

# จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   2   เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63

(นายถาวร หนูฤทธิ์)

รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ......2563.......   ( ตุลาคม  2562 – ธันวาคม 2562 )

หน่วยงาน.........เทศบาลตำบลเขาเจียก......อำเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | การเบิก - จ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยวิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ(บาท) |  |  |  |
| 1 | อุตสาหกรรม และการโยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองภู่ - ถนนชัยบุรี (ช่วงที่1 กม.0+000-0+350) หมู่ที่ 10 | 1 โครงการ | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 22 ก.ค. 62 | 19 ส.ค. 62 | 7 พ.ย. 62 | 1,852,000.- | - | / | - |  |
| 2 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย | 1 คัน | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 29 พ.ย. 62 | / | / | / | - | / | - |  |
| 3 | อุตสาหกรรม และการโยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังสาคู หมู่ที่ 6 | 1 โครงการ | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | / | / | / | / | - | / | - |  |

ลายมือชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบ									ลายมือชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวพรพิมล  พรหมสกุล)											         (นายถาวร  หนูฤทธิ์)

เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                          รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ......2563.......   ( ตุลาคม  2562 – ธันวาคม 2562 )

หน่วยงาน.........เทศบาลตำบลเขาเจียก......อำเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | การเบิก - จ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยวิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ(บาท) |  |  |  |
| 4 | อุตสาหกรรม และการโยธา | โครงการยกระดับถนนผิวจราจรหินคลุกถนนสายเลียบเหมือง หน้าเขา หมู่ที่ 8 | 1 โครงการ | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | / | / | / | / | - | / | - |  |
| 5 | อุตสาหกรรม และการโยธา | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนางลาด – หัวไทร หมู่ที่ 10,11 | 1 โครงการ | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | / | / | / | / | - | / | - |  |
| 6 | บริหารงานทั่วไป | เครื่องขยายเสียงและไมค์ประชุม จำนวน 1 ชุด | 1 ชุด | เฉพาะเจาะจง | / | / | / | / | - | / | - |  |

ลายมือชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบ									ลายมือชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวพรพิมล  พรหมสกุล)											         (นายถาวร  หนูฤทธิ์)

เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                          รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก