ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงคลองเขาเจียกบริเวณวังมัจฉา หมู่ที่ 6

โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง    มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง   โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   โครงการปรับปรุงคลองเขาเจียกบริเวณวังมัจฉา หมู่ที่ 6 ตำบล     เขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  โดยขุดลอกปรับปรุงคลองเขาเจียกบริเวณวังมัจฉาและก่อสร้างบันไดท่าน้ำ จำนวน 2 จุด พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 690 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,140 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนด

ราคากลาง	เป็นเงิน 2,323,000.- บาท  (สองล้านสามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

งบประมาณ  	เป็นเงิน 2,177,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้

- เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,000,000.- บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ โดยต้องเป็นผลงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียวกัน

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่

ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

#### ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเขาเจียก และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2555  ระหว่าง เวลา  10.00 – 11.00  น.   โดยพร้อมกัน   ณ. กองช่างเทศบาลตำบลเขาเจียก   เพื่อที่จะนำไปดูสถานที่พร้อมกัน  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2555  เวลา 11.10 น.  เป็นต้นไป   (ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่าทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อเทศบาลตำบลเขาเจียกมิได้)

-2-

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  9 มีนาคม 2555   ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง     (ชั้น 2) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา  13.30 น.เป็นต้นไป และเคาะเสนอราคาในวันที่ 14  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2555   เวลา 10.30 – 11.00  น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ   500.- บาท   ได้ที่  กองคลัง  เทศบาลตำบลเขาเจียก ระหว่างวันที่  21  กุมภาพันธ์  2555   ถึงวันที่  29  กุมภาพันธ์  2555  ดูรายละเอียดได้ที่  www.khaojeak.co.th , www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  074–670520  ต่อ 14    ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่   21   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555

(นายไกรวัฒน์      ธรรมเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  1/2555

โครงการปรับปรุงคลองเขาเจียกบริเวณวังมัจฉา หมู่ที่ 6

ตามประกาศ เทศบาลตำบลเขาเจียก  ลงวันที่  21  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555

...................................

เทศบาลตำบลเขาเจียก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบล”    มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงคลองเขาเจียกบริเวณวังมัจฉา หมู่ที่ 6  ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง         จังหวัดพัทลุง   รายละเอียดดังนี้

โครงการปรับปรุงคลองเขาเจียกบริเวณวังมัจฉา หมู่ที่ 6 ตำบล  เขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยขุดลอกปรับปรุงคลองเขาเจียกบริเวณวังมัจฉาและก่อสร้างบันไดท่าน้ำ จำนวน 2 จุด พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 690 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,140 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนด

ราคากลาง	เป็นเงิน 2,323,000.- บาท  (สองล้านสามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

งบประมาณ  	เป็นเงิน 2,177,๐๐๐.- บาท  (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.1 แบบรูปรายละเอียด

1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.3 แบบสัญญาจ้าง

  - แบบหนังสือค้ำประกัน

- หลักประกันซอง

- หลักประกันสัญญา

  - บทนิยาม

- ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.6  แบบบัญชีเอกสาร

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.7 กฎเกณฑ์ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

1.8 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5

- 2 -

2.4 ผู้เสนราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ โดยต้องเป็นผลงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียวกัน

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ-บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าและผู้เข้าร่วมค้าจะต้องเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(3)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)

(4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่มีผู้เสนอราคามอบอำนาจให้

บุคคลอื่นทำการแทน

- หลักประกันซองตามข้อ 5

- สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารประมูลจ้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6(2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  150 วัน  นับถัดจากวัน ลงนามในทำสัญญาจ้าง

4.3 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  200 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

- 3 -

4.4 ก่อนยื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2555  ในวันที่  9  มีนาคม  2555  ระหว่างเวลา 09.00 น.  ถึงเวลา  11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (ชั้น 2)  ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

เมื่อพ้นเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการ e-Auction จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.5(1)  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม  ข้อ 3.2  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  12  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2555  เวลา 13.30  น. และกำหนดวันเคาะเสนอราคาในวันที่  14  มีนาคม  2555      เวลา 10.30 – 11.00 น.

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e-Auction ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็คทรอนิกส์ ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ และเทศบาลตำบล จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง   จากคณะกรรมการ e-Auction   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา   เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า การยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้

4.6  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของเทศบาลตำบล จะต้องปฏิบัติดังนี้

- ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูล     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน    เวลา      สถานที่

ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว(User ID) และรหัสผ่าน(Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขและข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

- ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้ จะเริ่มต้นที่  2,323,000.- บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- การประมูลแบบปิด

- 4 -

- ระยะเวลาในการประมูล  30  นาที ไม่มีการขยายเวลาการปิดประมูลโดยก่อนหมดระยะเวลา

การประมูล 5 นาที ระบบจะไม่แสดงฐานะใดๆ ของผู้เสนอราคาต่ำสุด ณ ขณะนั้น (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อนช่วง 5 นาทีสุดท้าย)

- ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเสนอราคา ณ สถานที่ใดก็ได้  แต่ห้ามอยู่ในสถานที่เดียวกันและห้ามใช้สถานที่

ของตลาดกลางเป็นสถานที่เสนอราคา

- กรณีมีการเสนอราคาใหม่ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคาต่ำกว่าที่เคยเสนอราคาไว้เดิม

- กรณีมีผู้เสนอราคาต่ำสุด  2  รายขึ้นไป  ผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบการประมูล ก่อนจะเป็นผู้ชนะการ

ประมูล

- ในกรณีที่จะต้องเสียค่าบริการต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประมูล  จะเสียอัตรา

ค่าบริการเป็นร้อยละ/จำนวนเงิน   (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)  ภายใน  7  วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประมูล และนำหลักฐานการชำระเงินประกอบการทำสัญญากับเทศบาลตำบล

(10) ในกรณีที่จะต้องเสียค่าบริการต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์       ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสีย

อัตราค่าบริการเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.40 แต่ไม่เกิน 10,000.- บาท ของวงเงินตามสัญญา

5.  หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิคจำนวน  116,150.- บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(1)

5.4 หนังสือค้ำประกัน ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้เทศบาลตำบลจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่   ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

5.6  หลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซอง ของผู้มีสิทธิเสนอราคา

5.6.1.ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ไม่ยอมไปทำสัญญา เทศบาลตำบล จะดำเนินการยึดหลักประกันซองของผู้ค้าในอัตราร้อยละ 5 ของราคาที่จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ เทศบาลตำบล จะดำเนินการยึดหลักประกันซอง ในอัตราร้อยละ 2.5 ของราคาที่จัดหา

- 5 -

- ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม

- ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด ยกเว้นเป็นเหตุสุดวิสัย ให้แจ้งไปยังโทรศัพท์หมายเลขที่ตลาดกลางกำหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอ แล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร

- ผู้ค้ามีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

- ผู้ค้าไม่ Log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา ในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยและได้แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาการประมูล

- ผู้ค้า Log in เข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนดโดยเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเริ่มต้นประมูล

- ผู้ค้าไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้าย หรือยืนยันราคาไม่ตรงกับราคาสุดท้ายที่เสนอเข้าสู่ระบบของตลาดกลาง

5.6.2.ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำสัญญา แต่ไม่ไปทำสัญญา จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย เช่นค่าซื้อหรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ค้ารายอื่นด้วย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เทศบาลตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

  - หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ   2  หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 (หรือยื่นข้อเสนอประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว) คณะกรรมการ e-Auction จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเท่านั้น

6.3 เทศบาลตำบลสงวนสิทธิ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบล

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

6.4 เทศบาลตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ ข้อ 4.4 น้อยกว่า 3 ราย

6.5 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์    หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ e-Auction หรือเทศบาลตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  เทศบาลตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

6.6 เทศบาลตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลเป็นเด็ดขาด     ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งเทศบาลตำบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ   หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

-6-

6.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลตำบลมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับ   การคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศ รายชื่อ ตามข้อ 4.5 และเทศบาลตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวได้

7. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาดังระบุในข้อ   1.3     กับเทศบาลตำบล  ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างได้ ให้เทศบาลตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)

7.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

เทศบาลตำบลจะจ่ายค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  2  งวด  ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ….40%…ของค่าจ้าง    เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถากถางป่าและล้มต้นไม้, งานขนย้ายดินขุด, ป้ายโครงการทั้งหมด แล้วเสร็จ

- งานดินขุด ถมคืน, งานเข็มไม้, งานทรายหยาบรองพื้น, งานเหล็กเสริม, งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบ และ รายการ แล้วเสร็จ  ให้แล้วเสร็จภายใน……75…….วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ…60%….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานดินถม (จากงานดินตัด) บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จ ทั้งหมด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 690 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว้า 4,140 ตารางเมตร รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน…150…..วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

-7-

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน     1.3      แล้วแต่กรณี

จะต้องรับประกันความชำรุด บกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า     2   ปี       นับถัดจากวันที่

เทศบาลตำบลได้รับมอบงานจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15   วัน

นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

11.1    เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงิน  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2555 ตั้งจ่ายจาก      เงินอุดหนุนทั่วไป

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลตำบลเขาเจียก ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2555  และมีงบประมาณเพียงพอ แล้วเท่านั้น

11.2    เมื่อเทศบาลตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

- แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ

อื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ-พาณิชย์นาวี

11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลตำบล จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

11.4 เทศบาลตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)

12. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว    ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก. พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

-8-

12.1 ปวช.  ช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา หรือช่างสำรวจ,……………………………………………………………

12.2 …………………………………………………………………………………………………………………………….

12.3 …………………………………………………………………………………………………………………………….

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

เทศบาลตำบลเขาเจียก

วันที่   21  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555